Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante este período se consolidó la transición técnica hacia la versión funcional del sistema (EcoLearn / EcoScan Chile). Se cerró exitosamente el Sprint 1 con un pipeline funcional de inferencia visual y se avanzó en el Sprint 2 con la persistencia relacional en base de datos y la arquitectura cliente-servidor. A la fecha, se cumplieron los siguientes objetivos específicos: 1) Entrenamiento preliminar y ajuste fino (fine-tuning, 50 épocas) del modelo YOLO11n sobre tres clases prioritarias (Plástico, Cartón y Aluminio); 2) Construcción del backend asíncrono en FastAPI (main.py) con endpoints de inferencia (/predict) y de datos (/db/...); 3) Diseño, script DDL y carga de datos de la base de datos relacional en MySQL 8.0 (ecoscan) con 14 tablas normalizadas y registro transaccional de inferencias; 4) Desarrollo de la interfaz cliente en React 18 + Vite conectada a la API local; y 5) Formalización de la especificación técnica mediante un documento ERS de 100 requisitos y 14 diagramas de proceso en estándar BPMN v4. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo General Ajustado: Desarrollar una solución web asistida por visión computacional (YOLO11n), persistencia relacional (MySQL 8.0) y arquitectura desacoplada (FastAPI + React 18) para la orientación ciudadana en la clasificación, reciclaje y reutilización de residuos prioritarios bajo el marco de la Ley REP (Ley N° 20.920). Ajustes en Específicos: a) Se adopta la arquitectura YOLO11n en sustitución de YOLOv8 para optimizar métricas de detección y tiempos de respuesta en CPU. b) Se valida la persistencia relacional operativa sobre MySQL 8.0 (14 tablas) para resolver la entrega del 50%, planificando la extensión espacial (PostGIS/Docker) para la fase de escalamiento. c) Se ratifican las 3 clases iniciales con evidencia empírica: Plástico, Cartón y Aluminio. |
| Metodología | Se formaliza una metodología dual: 1) Marco Ágil Scrum: Gobierno del proyecto mediante Jira Software estructurado en 4 Sprints (94 Story Points), con ceremonias semanales y control visual de avance. 2) Metodología CRISP-DM: Conducción estricta de las fases de ingeniería de datos e IA (Comprensión del Negocio, Comprensión de Datos, Preparación en Roboflow, Modelado YOLO11n, Evaluación y Despliegue en API). |
| Evidencias de avance | Se presentan y adjuntan las siguientes evidencias técnicas auditables: 1) Informe de Pruebas de Software y Modelo de Visión (09-10-2026): Certifica 8/8 pruebas de humo en OK, latencia de inferencia promedio de 112 ms (P95 de 131 ms), y exactitud global del 90% (27 de 30 fotos reales clasificadas con éxito). 2) Evidencia de Persistencia Relacional: Capturas de MySQL Workbench validando las 14 tablas activas y 30 registros guardados en la tabla inferencia. 3) Repositorio Git: Estructura con control de versiones, ramas por funcionalidad, archivo .gitignore y README.md técnico con instrucciones de ejecución. 4) Tablero Jira Software: Trazabilidad de tickets del Sprint 1 cerrados (Done) y Sprint 2 en progreso con sus Story Points. 5) Especificación ERS y BPMN: Documento de 100 requisitos estructurados y modelos BPMN v4. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Inteligencia Artificial y Minería de Datos | Curación, etiquetado y balanceo del dataset en Roboflow (Fase CRISP-DM 2 y 3). | Roboflow Suite, imágenes de residuos locales, Python | 3 semanas | Williams Chañillao | Facilitador: Herramienta de aumentación asistida. Dificultad: Desbalance inicial en latas de aluminio | Completado | Se ejecutó oversampling y limpieza en 485 archivos de etiquetas |
| Inteligencia Artificial y Software | Entrenamiento y ajuste fino (fine-tuning) del modelo de visión | Ultralytics, Google Colab (GPU), yolo11n.pt | 2 semanas | Emanuel Mejías | Facilitador: Convergencia rápida en 50 épocas. Dificultad: Falsas alarmas en fondos de cartón texturizado | Completado | Migración técnica desde YOLOv8n hacia YOLO11n para mejorar precisión |
| Desarrollo de Software y Backend | Construcción de API REST asíncrona y endpoints de inferencia/datos | Python 3.11, FastAPI, Uvicorn, PyMySQL | 3 semanas | Emanuel Mejías | Facilitador: Swagger UI automático (/docs). Dificultad: Excepción HTTP 500 ante archivos no imagen | Completado | Se preparó middleware de captura para responder HTTP 400 controlado |
| Modelado de Datos y Persistencia | Diseño relacional, ejecución DDL y carga de catálogos en base de datos | MySQL Server 8.0, MySQL Workbench, SQL DDL/DML | 2 semanas | Bruno Díaz | Facilitador: Normalización en 3FN. Dificultad: Adecuación sintáctica desde PostgreSQL hacia MySQL | Completado | Implementación operativa en MySQL 8.0 con 14 tablas para la demo funcional |
| Aseguramiento de Calidad (QA) y Testing | Ejecución de pruebas de humo, latencia y validación empírica con 30 fotos | Script probar_modelo.py, Postman, terminal PowerShell | 1 semana | Bruno Díaz · Emanuel Mejías | Facilitador: Script automatizado de evaluación. Dificultad: Conversión de formatos HEIC de iPhone a JPG | Completado | Automatización de la bandera --guardar-bd para registro histórico |
| Gestión y Modelado de Procesos | Modelado BPMN v4 y Especificación de Requisitos de Software (ERS) | Bizagi / Draw.io, Word (Estándar IEEE 830) | 2 semanas | Williams Chañillao | Facilitador: Flujos de interacción bien definidos. Dificultad: Alta granularidad al mapear 14 procesos | Completado | Formalización de 100 requisitos estructurados (60 RF y 40 RNF) |
| Arquitectura e Infraestructura | Contenerización con Docker y Docker Compose | Docker Desktop, docker-compose.yml, Dockerfile | 2 semanas | Bruno Díaz | Dificultad: Consumo de recursos de virtualización en máquinas locales de desarrollo | En curso | En preparación para encapsular el entorno antes de la entrega final |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores Facilitadores: - La automatización de pruebas mediante el script probar_modelo.py, que permitió ejecutar 8 pruebas de humo en menos de 35 ms y evaluar 30 imágenes reales en solo 3 minutos. - La adopción de Roboflow, que aceleró sustancialmente la anotación de cajas delimitadoras y la aumentación sintética de datos. - La separación desacoplada entre frontend (React) y backend (FastAPI), permitiendo desarrollar y depurar las rutas de base de datos (/db/...) independientemente de la inferencia. Factores Dificultadores y Acciones Tomadas: - Discrepancia en formatos de imagen: Fotografías tomadas con dispositivos iPhone se generaron en formato HEIC incompatible con OpenCV/YOLO. Acción: Se programó el script utilitario convertir_heic.py para estandarizar el set de prueba en formato JPG. - Caso límite en la API (Error 500): Al subir archivos binarios que no corresponden a imágenes, FastAPI generaba una excepción no capturada (HTTP 500). Acción: Se diseñó el bloque de validación con try/except en main.py para devolver un código HTTP 400 con mensaje semántico al usuario. - Falsas alarmas en cartón texturizado: Dos fotografías de cartón arrojaron detecciones secundarias erróneas de plástico con baja confianza (0.41 y 0.32). Acción: Se calibrará el umbral mínimo de confianza (confidence threshold) a 0.50 en el endpoint para filtrar ruido de fondo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Migración del modelo de visión de YOLOv8 a YOLO11n: Se ajustó la arquitectura base hacia la versión YOLO11 Nano de Ultralytics. Este cambio mejoró la velocidad de inferencia en CPU (latencia promedio de 112 ms y P95 de 131 ms) manteniendo un tamaño de pesos liviano (best.pt). Implementación operativa en MySQL 8.0 para la Fase 2: Con el fin de asegurar una demostración funcional estable con persistencia transaccional real, se implementó el esquema de 14 tablas en MySQL 8.0 con Workbench, postergando la orquestación geoespacial con PostGIS/Docker para el hito del Sprint 3. Sustitución de PoC en Streamlit por Frontend React nativo: Al contar con la interfaz web en React 18 ya conectada al backend FastAPI (/predict y /db/...), se priorizó la validación sobre la aplicación cliente final, dejando Streamlit como alternativa secundaria de laboratorio.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Dockerización completa del entorno: Se encuentra en estado En curso. El motivo del retraso fue priorizar la estabilización del pipeline de inferencia y la carga de datos en MySQL para el informe de pruebas. - Estrategia de mitigación: Bruno Díaz integrará el Dockerfile y el archivo docker-compose.yml durante las dos primeras semanas del Sprint 3 para encapsular los servicios ya verificados localmente. Elevación del indicador mAP@50 del modelo: Las métricas actuales en el set de validación se sitúan en 0.562 y se tiene como meta alcanzar un valor ≥0.65. - Estrategia de mitigación: Williams Chañillao incorporará un lote adicional de imágenes de fondo neutro y se ejecutará entrenamiento con Test-Time Augmentation (TTA) durante el siguiente ciclo de CRISP-DM.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.