|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos logrado cumplir con gran parte de las actividades estructuradas en la carta Gantt. Sin embargo, tareas técnicas específicas, como la recolección del dataset de imágenes y el entrenamiento inicial del modelo de visión computacional, han tomado un poco más de tiempo del presupuestado. Un factor facilitador clave ha sido el uso de la metodología CRISP-DM, que nos ha proporcionado un marco de trabajo claro para avanzar fase a fase. Por otro lado, la principal dificultad ha sido la complejidad técnica de conectar el modelo de clasificación de residuos con el entorno web

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para resolver los cuellos de botella técnicos con el modelo y el backend, hemos destinado más horas a pruebas controladas y depuración de código. Si el hardware local nos limita durante el entrenamiento del modelo, tenemos contemplado apoyarnos en los servicios de Google Cloud Platform para agilizar el procesamiento. Además, planeamos implementar reuniones de sincronización más cortas pero frecuentes para destrabar problemas de integración en conjunto y no retrasar las siguientes fases

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro progreso de manera positiva y constante. Destacamos la solidez de la arquitectura planteada para la aplicación y el avance real en la lógica de clasificación de materiales reciclables. Para mejorar, necesitamos optimizar la gestión del tiempo frente a los entregables, evitando dejar la documentación formal y los diagramas para el último minuto, y ser más rigurosos con los plazos de cierre internos antes de cada revisión

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La mayor inquietud en este punto radica en la fase de despliegue y cómo manejar la latencia del escaneo de imágenes en tiempo real. Pregunta para el docente: Considerando la arquitectura de nuestro proyecto, ¿cuál es la mejor estrategia o servicio cloud recomendado para desplegar el modelo de Machine Learning y la aplicación web, asegurando tiempos de respuesta rápidos sin incurrir en costos de infraestructura muy elevados?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, al entrar en la etapa de integración, es necesario ajustar los roles. Consideramos fundamental asignar a un miembro para que se dedique exclusivamente a refinar la interfaz de usuario (frontend) y la experiencia de uso al momento de escanear. Paralelamente, el resto del equipo debe concentrarse en empaquetar la solución (ej. usando Docker) y pulir la API. También debemos crear una nueva asignación de tareas enfocada puramente en el testing (QA) para asegurar que la aplicación no falle en la demostración

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal ha sido colaborativo y enfocado en el objetivo. Como aspecto positivo, destacamos cómo se complementan nuestras habilidades técnicas (manejo de Python, bases de datos y nube). Como aspecto a mejorar, en ocasiones tendemos a trabajar de forma aislada en nuestros propios módulos. Necesitamos mejorar la comunicación técnica diaria y realizar revisiones cruzadas para que la unión del backend con el frontend sea mucho más fluida y sin conflictos de código.